Pregled sklopljenih ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi i njihovog izvršenja
I) Ugovori o javnoj nabavi 

	Red. br.
	Ev. br.

nabave
	Predmet ugovora
	Vrsta provedenog postupka i broj objave
	Datum sklapanja ugovora
	Iznos sklopljenog ugovora

bez PDV-a
	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor
	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor
	Datum konačnog izvršenja ugovora
	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

bez PDV-a

	1.
	E-VV 1/2010.
	Građenje javne rasvjete u Starim Perkovcima
	Otvoreni 
N-02-V-110002-170310
	12.07.2010.
	269.905,00
	90 dana
	ELEKTROINSTALATER – MONTER,  vl. Ivan Safundžić
	30.03.2011.
	269.905,00

	2.
	E-MV1/2010.
	Izrada komunalne građevine – mrtvačnica, III. faza
	Otvoreni
N-16-M-118338-110510
	19.07.2010.
	136.558,95
	60 dana
	Vukojević gradnja d.o.o.
	06.06.2011.
	136.558,95

	3.
	E-MV2/2010.
	Rekonstrukcija crkve Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Vrpolju.
	Otvoreni
N-16-M-136783-011010
	28.10.2010.
	258.538,40
	60 dana
	Vukojević gradnja d.o.o.
	06.06.2011.
	258.538,40

	4.
	E-VV-1/2011.
	Rekonstrukcija, sanacija i održavanje Zgrade Općine Vrpolje
	Otvoreni
N-02-V-140257-191011
	01.12.2011.
	595.985,75
	Do 31.12.2012.
	WATMONT d.o.o.
	31.3.2013.
	595.985,75

	5.
	E-MV-1/2011.
	Izgradnja javne rasvjete u naselju Stari Perkovci
	Otvoreni
N-16-M-133589-260811
	18.10.2011.
	170.556,00
	60 dana
	TEHNO-ELEKTRO d.o.o.
	20.01.2012.
	170.556,00

	6.
	E-MV-2/2011.
	Izgradnja komunalne infrastrukture unutar i izvan Poslovne zone „Vašarište“
	Otvoreni
N-16-M-138301-041011
	02.11.2011.
	338.001,68
	31.01.2012.
	VUKA d.d.
	29.02.2012.
	338.001,68

	7.
	E-MV-3/2011.
	Izgradnja školsko športskog igrališta za potrebe P.Š. Čajkovci
	Otvoreni
N-16-M-144944-221111
	30.11.2011.
	195.472,45
	Do 31.03.2013.
	Vukojević gradnja d.o.o.
	30.07.2016.
	122.500,00

	8.
	E-MV-4/2011.
	Izrada projektne dokumentacije sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Stari Perkovci i Čajkovci                                      

	Otvoreni
N-16-M-146508-011211
	20.12.2011.
	137.670,00
	Do 31.12.2013.
	DIPPOLD & GEROLD - HIDROPROJEKT 91 d.o.o.
	31.3.2013.
	137.670,00

	9.
	01-MV/12.
	Izgradnja javne rasvjete u naselju Vrpolje – ulica Z. Kneževića
	Otvoreni
2012/S002 – 0040377
	11.10.2012.
	85.373,00
	60 dana
	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
	30.12.2012.
	85.373,00

	10.
	02-MV/12.
	Izgradnja javne rasvjete na području naselja Stari Perkovci
	Otvoreni
2012/S002 – 0040392
	12.10.2012.
	177.176,00
	28.02.2013.
	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
	28.02.2013.
	177.176,00

	11.
	01-VV/2013.
	Izgradnja pješačkih staza u naselju Vrpolje
	Otvoreni
2013/S 002-0020021
	11.07.2013.
	1.984.387,34
	30.11.2015.
	Zajednica ponuditelja:
Nositelj:
CESTAR d.o.o., Sjeverna vezna cesta bb, Slavonski Brod,
Član: GEO-LINE d.o.o., Alilovci 35, Kaptol
	-
	1.787.325,18

	12.
	04-MV/2013.
	Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju toplovoda u Općini Vrpolje
	Otvoreni
2013/S 002-0078915
	25.11.2013.
	188.000,00
	31.03.2013.
	Leko-biro d.o.o.
	31.05.2014.
	188.000,00

	13.
	02-MV/14.
	Izvođenje radova na sanaciji i uređenju Crkve Rođenja Svetog Ivana Krstitelja u Vrpolju 
	Bagatelna nabava
	21.10.2014.
	48.000,00
	31.12.2014.
	Vukojević gradnja d.o.o.
	31.12.2014.
	48.000,00

	14.
	5-MV/15.
	Geodetske i katastarske usluge, elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje
	Bagatelna nabava
	9.04.2015.
	91.000,00
	8.06.2015.
	GEOKOD d.o.o.
	8.06.2015.
	91.000,00

	15.
	2/2015.
	Deratizacija
	Bagatelna nabava
	22.05.2015.
	23.560,00
	30.09.2015.
	Veterinarska stanica Županja d.o.o.
	30.09.2015.
	23.560,00

	16.
	21-MV/15.
	Izvođenje radova na izgradnji parka i dječjeg igrališta u Čajkovcima
	Bagatelna nabava
	23.07.2015.
	164.369,00
	30.09.2015.
	Runolist d.o.o.
	-
	

	17.
	19-MV/15.
	Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u Starim Perkovcima
	Bagatelna nabava
	19.08.2015.
	120.000,00
	28.10.2015.
	ELEKTROINSTALATERSKI OBRT vl. Ivan Safundžić
	30.09.2015.
	120.000,00

	18.
	16-MV/15.
	Izvođenje radova na izgradnji pješačkih staza u naselju Vrpolje
	Bagatelna nabava
	14.09.2015.
	411.623,22
	15.12.2015.
	CESTAR d.o.o., Sjeverna vezna cesta bb
	31.12.2015.
	411.623,22

	19.
	20-MV/15.
	Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u Vrpolju
	Bagatelna nabava
	29.09.2015.
	184.855,00
	12.12.2015.
	ELEKTROINSTALATERSKI OBRT vl. Ivan Safundžić
	31.12.2015.
	184.855,00

	20.
	3/2016.
	Nabava deratizacije
	Bagatelna nabava
	21.04.2016.
	29.000,00
	1.12.2016.
	ECO-ENERGY d.o.o., Sl. Brod
	1.12.2016.
	29.000,00

	21.
	1/2016.
	Postavljanje turističke signalizacije u Vrpolju
	Bagatelna nabava
	1.06.2016.
	32.271,25
	1.08.2016.
	Signalizacija d.o.o., Zagreb
	1.08.2016.
	32.271,25

	22.
	12/2016.
	Izvođenje radova na izgradnji pješačkih staza u naselju Vrpolje
	Bagatelna nabava
	7.06.2016.
	479.990,15
	2.9.2016.
	Promet-građenje d.o.o., Požega
	
	

	23.
	16/2016.
	Izgradnja dječjeg igrališta u Vrpolju
	Bagatelna nabava
	21.07.2016.
	96.308,75
	60 dana
	Runolist d.o.o., Vrpolje
	1.10.2016.
	96.308,75

	24.
	17/2016.
	Izgradnja dječjeg igrališta u Starim Perkovcima
	Bagatelna nabava
	31.05.2016.
	39.840,00
	60 dana
	Runolist d.o.o., Vrpolje
	1.08.2016.
	39.840,00

	25.
	9/2016.
	Uređenje i sanacija zgrade Općine Vrpolje
	Bagatelna nabava
	21.07.2016.
	90.422,50
	60 dana
	TEHNOCOLOR d.o.o., Đakovo
	
	

	26.
	02-VV/2016.
	Uređenje, sanacija i rekonstrukcija Doma u Čajkovicma
	Javna nabava
	30.06.2016.
	913.498,61
	3 mjeseca
	TEHNOCOLOR d.o.o., Đakovo
	
	

	27.
	18/2016.
	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže u dijelu naselja Stari Perkovci
	Bagatelna nabava
	02.08.2016.
	37.500,00
	60 dana
	INGRI d.o.o., Ruščica
	02.11.2016.
	37.500,00

	28.
	8/2016.
	Sanacija i uređenje crkve u Vrpolju
	Bagatelna nabava
	21.10.2016.
	79.500,00
	30 dana
	Vukojević d.o.o., Sl. Brod
	
	

	29.
	7/2016.
	Usluge provođenja predškolskog odgoja
	Bagatelna nabava
	21.10.2016.
	80.000,00
	8 mjeseci
	Dječji vrtić „Zvrk“, Đakovo
	
	

	30.
	14/2016.
	Izgradnja javne rasvjete u Starim Perkovcima
	Bagatelna nabava
	25.09.2016.
	224.776,38
	60 dana
	Bošković d.o.o., Vinkovci
	
	


II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

	Okvirni sporazum (OS)
	Red. br.


	Predmet OS-a/  ugovora
	Ev. br.

nabave
	Broj objave
	Vrsta provedenog postupka
	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora
	Datum sklapanja OS-a/ ugovora
	Rok na koji je sklopljen OS/ ugovor
	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor
	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova
	Konačni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora

	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	.
	
	
	
	  


U Vrpolju, 7.12.2016.
     NAČELNICA 
OPĆINE VRPOLJE
     Ankica Zmaić

